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Российская Федерация                                                                                                                                                    Самарская область
Муниципальный район Ставропольский

Администрация сельского поселения Хрящевка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  13                                                 от 6 февраля   2014г
О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории  сельского поселения Хрящевка в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка:

1. Создать   постоянно действующую сельскую  противопаводковую  комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Гордеев В.А.
-глава сельского поселения
Хрящевка
Лебедева А.Ф.-  заместитель главы администрации с/п Хрящевка


Секретарь комиссии:

Андреева В.А. – ведущий специалист администрации


Члены комиссии:

Боровых В.И. – зам директора ООО «КомфортДом» ( по согласованию)

Мадякин А.В. – гл.инженер ООО СХПК «ЛИК» ( по согласованию)

Маликов Э.Р. – директор ООО «Фабрика  хлеба» ( по согласованию)

Клевлин А.М. – водитель пожарной автомашины.

   Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка  в 2014 г. (Приложение № 1)

2. Предложить  руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности подготовить до 01.03.2014г.  все аварийно – спасательные службы (материально и технически) к пропуску   паводковых   вод.

3.  Сельской противопаводковой  комиссии отработать:

3.1. состав постоянно действующей противопаводковой группы для решения задач по защите населения и территорий от затопления;

3.2. планы подготовки и содержание готовности необходимых сил и средств защиты населения и территорий от возникновения ЧС, связанных с паводком;

3.3. планы эвакуации населения и скота при угрозе подтопления территорий;

3.4. порядок сбора и обмена информации при защите населения и территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком;

3.5. планы аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении;

3.6. резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

4. Противопаводковой комиссии предоставить право привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуации, вызванных паводковыми водами, силы аварийно – спасательных   формирований  объектов экономики  поселения.

5. Финансирование последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществить из резервных фондов для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации объектов экономики  поселения.
6.  Противопаводковым комиссии   поселения направлять в отдел по делам ГО и ЧС Управления гражданской защиты администрации района сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в сельском  поселении (Приложение № 2).

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ставрополь-на-Волге».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
Глава   сельского    поселения Хрящевка                                                        В.А.Гордеев           
Приложение № 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Хрящевка
№ 13  от  6 февраля 2014 г
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории  

сельского поселения Хрящевка в 2014 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать оперативный штаб при администрации сельского поселения 
	01.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения

	2.
	Создать подвижные пункты управления (ППУ) КЧС и ОПБ  сельского поселения
	17.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения

	3.
	Создать механизированные оперативные группы, в состав которых ввести: трактора, автобусы повышенной проходимости, погрузчики, лодки с моторами на прицепе, большегрузные тележки для перевозки скота и домашних животных
	01.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации  сельского поселения

	4.
	Провести проверку спуска воды на всех ГТС до безопасного уровня
	01.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	5.
	Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закрепленных на период паводка бесхозяйных, а также находящихся на балансе  администрации гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц
	01.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	6.
	Разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий. Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком
	01.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	7
	. Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. Уточнить расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных
	15.02.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	  8.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	01.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	9.
	Определить места эвакуации людей и крупного рогатого скота из районов возможного подтопления. Разработать планы эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	21.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	10.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	11.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	12.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	13.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижению возможного материального ущерба. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения
	10.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	14.
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. Создать необходимый резерв для функционирования систем жизнеобеспечения и ликвидации аварий
	01.03.2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	15.
	Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомственную противопаводковую комиссию Самарской области о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2014
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения

	16.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрациях в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссия администрации сельского поселения


Приложение № 2 

к распоряжению администрации

муниципального района Ставропольский

№ 13   от  6 февраля
СВЕДЕНИЯ 

о паводковой обстановке в сельском поселении   Хрящевка 

по состоянию на «____» ________________ 2014.

	№п/п
	Сельское посе-ление
	Населен-ный пункт, река, дата, начало наводне-ния
	Уровень воды (см)
	Площадь затопления, из них с/х угодий (км.кв.)
	В зоне затопления находятся
	Повреждено зданий, дорог, ЛЭП и т.д.
	К ликвидации привлечены силы и средства РСЧС/ МЧС/ ВСРФ

	
	
	
	
	
	Жилых домов/ пром. объект (шт.)
	Прожив. населен/ Подлежит отселению (тас. чел.)
	С/х животных подл. выводу (тыс. голов)
	
	

	
	
	
	Крит.
	Факт
	
	
	
	
	
	Л/с чел.
	Техника (ед.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Авт.
	Инж.
	Плав

сред-ства
	Верто-лет

	1
	Хрящевка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











