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                                                                    Российская Федерация                       
                      АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХРЯЩЕВКА
                              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
                                                     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 марта 2017 года                                                                                  № 7
О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, и в соответствии с постановлением  муниципального района Ставропольский администрация сельского поселения Хрящевка постановляет:
1. Создать комиссию на период прохождения паводка в составе:
председатель штаба:
1.Гордеев Вячеслав Александрович- глава сельского поселения.
2.Боровых Валерий Иванович- заместитель директора ООО «Комфорт Дом»( по согласованию).
3.Колмыков Валерий Васильевич – директор ООО «ЛИК» ( по согласованию).
4.Доронин Виктор Алексеевич – начальник ПЧ-145( по согласованию).
Секретарь штаба:
4.Костикова Ирина Геннадьевна-  заместитель главы сельского поселения Хрящевка..
       2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2017 году. (Приложение № 1)
       3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  районной  газете  «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения http://www.хрящевка.ставропольский-район.рф.   
       4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Хрящевка                                     В.А.Гордеев.

Приложение № 1
к Постановлению сельского поселения Хрящевка 
 от 10 марта 2017 года          № 7


МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2017 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать комиссию при администрации сельского поселения на период прохождения паводка. 
	01.03.2017
	Глава администрации

	2.
	Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения.
	До 10.03.2017г
	Противопаводковая
комиссия администрации 

	3.
	Создать подвижные пункты управления .
	17.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	4.
	Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закрепленных на период паводка бесхозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц
	15.02.2017
	Противопаводковые комиссии сельских поселений

	5.
	 Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. 
	 05.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	6.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	05.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	7.
	Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	05.03.2017
	Противопаводковые комиссии администрации района и сельских поселений

	8.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления .
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации р

	10.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия  администрации

	11.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях. 
	10.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	12.
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе .
	05.03.2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	13.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-май 2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	14.
	Своевременно информировать председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2017
	Противопаводковая комиссия администрации 

	15.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрациях в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссия администрации 
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