Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХРЯЩЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11 марта 2018 года                                                                             № 6

О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г.  № 68- ФЗ  и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, и в соответствии с постановлением  муниципального района Ставропольский, администрация сельского поселения Хрящевка постановляет:

- Создать комиссию на период прохождения паводка в составе:

председатель штаба:

1.Гордеев Вячеслав Александрович- глава сельского поселения.

2.Аксенов Сергей Геннадьевич- представитель  ООО «Комфорт Дом»( по согласованию).

3.Колмыков Валерий Васильевич – директор ООО «Хрящевка» ( по согласованию).

4.Доронин Виктор Алексеевич – начальник ПЧ-145 ( по согласованию).

Секретарь штаба:

Белова Татьяна Павловна – специалист 1 категории администрации сельского поселения Хрящевка

2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2018 году. (Приложение № 1)

3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  районной  газете  «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения в сети Интернет  htt://hryashevka stavrsp.ru.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Хрящевка                                     В.А.Гордеев.

Приложение № 1

к Постановлению сельского поселения Хрящевка

от     11.03.2018г                                      №  6

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссию при администрации сельского поселения на период прохождения паводка. | 01.03.2018 | Глава администрации |
| 2. | Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения. | До 10.03.2018г | Противопаводковая комиссия администрации |
| 3. | Создать подвижные пункты управления . | 17.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 4. | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закрепленных на период паводка бесхозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц | 15.02.2018 | Противопаводковые комиссии сельских поселений |
| 5. | Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. | 05.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 6. | Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления) | 05.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 7. | Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления | 05.03.2018 | Противопаводковые комиссии администрации района и сельских поселений |
| 8. | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | 15.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 9. | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления . | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации р |
| 10. | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог. | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации |
| 11. | Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях. | 10.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 12. | Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе . | 05.03.2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 13. | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Март-май 2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 14. | Своевременно информировать председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | Март-май 2018 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 15. | Организовать круглосуточное дежурство в администрациях в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации |