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                                                                    Российская Федерация                       
                      АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХРЯЩЕВКА
                              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
                                                     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ( проект)
от                                                                                                                                  № 
О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2019 году

                 В целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, и в соответствии с постановлением  муниципального района Ставропольский, администрация сельского поселения Хрящевка постановляет:

1. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2018 году. (Приложение № 1)

2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  районной  газете  «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование»  и на официальном сайте поселения в сети Интернет  htt://hryashevka stavrsp.ru. 
 
       3..Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Хрящевка                                     В.А.Гордеев






Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения Хрящевка 
                                  


МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2019 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать комиссию при администрации сельского поселения на период прохождения паводка. 
	01.03.2019
	Глава администрации

	2.
	Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения.
	До 10.03.2019г
	Противопаводковая
комиссия администрации 

	3.
	Создать подвижные пункты управления .
	17.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	4.
	Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закрепленных на период паводка бесхозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц
	15.02.2019
	Противопаводковые комиссии сельских поселений

	5.
	 Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. 
	 05.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	6.
	Создать необходимый резерв продуктов питания, предметов первой 1 необходимости для населения, оказавшегося в зоне подтопления (затопления)
	05.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	7.
	Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления
	05.03.2019
	Противопаводковые комиссии администрации района и сельских поселений

	8.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	15.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления .
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия администрации р

	10.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссия  администрации

	11.
	Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях. 
	10.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	12.
	Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе .
	05.03.2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	13.
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Март-май 2019
	Противопаводковая комиссия администрации 

	14.
	Своевременно информировать председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	Март-май 2019( проект)
	Противопаводковая комиссия администрации 

	15.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрациях в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссия администрации 
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