Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХРЯЩЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

О подготовке  и проведении пропуска паводковых  вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2021 году

В целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, и в соответствии с постановлением  муниципального района Ставропольский, администрация сельского поселения Хрящевка постановляет:

- Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2021 году. (Приложение № 1)

- Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете  «Вестник Хрящевка   и на официальном сайте поселения в сети Интернет  htt://hryashevka stavrsp.ru.

3..Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Хрящевка                                     А.В.Виноградов

Приложение № 1

к Постановлению администрации сельского поселения Хрящевка

от 25.03.2021 № 13

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский в 2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссию при администрации сельского поселения на период прохождения паводка. | Март 2021 | Глава администрации |
| 2. | Провести обследование подведомственных территорий на предмет незаконного строительства земляных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения. | До 20.03.2021г | Противопаводковая комиссия администрации |
| 3. | Создать подвижные пункты управления . | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 4. | Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование закрепленных на период паводка бесхозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц | До 25.03.2021 | Противопаводковые комиссии сельских поселений |
| 5. | Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуации, связанных с паводковыми явлениями. | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 6. | Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости по сценарию затопления | До 25.03.2021 | Противопаводковые комиссии администрации района и сельских поселений |
| 7. | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 8. | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления . | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации р |
| 9. | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог. | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации |
| 10. | Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях. | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 11. | Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе . | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 12. | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Март-май 2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 13. | Своевременно информировать председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | Март-май 2021 | Противопаводковая комиссия администрации |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство в администрациях в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках | На период паводка | Противопаводковая комиссия администрации |